

**Riesgos de Empresa**

Proyecto: Página Taller

Versión: 0.0.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgo | Probabilidad | Efectos | Clasificación | Estrategias de contingencia | Estrategias de disminución | Estrategia de  Anulación |
| El Proyecto no cumple con la cultura de la empresa | Moderada | Serio | Empresa |  |  | Asegurarse de seguir todas las reglas y apegarse a los valores con los que la empresa se identifica.  Tomar mucho en cuenta la misión, las metas y cultura de la empresa al momento de tomar cualquier decisión. |
| Reestructuración de la empresa trae desorden al Proyecto | Alta | Serio | Empresa |  | Preparar una presentación para el nuevo supervisor presentando un resumen del proyecto y los beneficios que el mismo trae a la mesa. |  |
| Una fusión o adquisición de la empresa trae cambios importantes en el manejo de la misma | Baja | Tolerable | Empresa |  | Revisar que el proyecto se alinee a la nueva cultura de la empresa y cumpla con las metas a las cuales se quiere llegar y presentarlo junto a los beneficios que trae para la empresa. |  |
| Deudas considerables de la organización | Baja | Serio | Empresa |  | Evitar la cancelación del proyecto tomando los beneficios y las desventajas de la cancelación que trae consigo y presentándolo a la administración. |  |
| El cliente deja de apoyar el Proyecto y termina el contrato | Moderada | Catastrófico | Empresa |  |  | Especificar al momento de hacer el contrato varias clausulas que castiguen gravemente el incumplimiento del contrato, de manera que no sea beneficioso para ninguna parte la terminación del mismo. |
| Debido a la mala comunicación entre departamentos se aplaza la fecha de liberación | Alta | Serio | Empresa |  |  | Establecer juntas entre los miembros clave de cada departamento con el objetivo de fomentar una comunicación abierta y constante. |